PROJECT MANAGEMENT PLAN

Program Kasir OnlineShop (DOTsupply)

- PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Saat ini, kegiatan jual beli tidak lagi terbatas pada transaksi secara langsung, tetapi telah beralih ke sistem digital melalui platform online shop. Hal ini memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

Namun, di balik kemudahan tersebut, masih banyak pelaku usaha online yang mengalami kesulitan dalam mengelola transaksi penjualan, pencatatan stok barang, serta pembuatan laporan keuangan secara terstruktur. Pengelolaan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kurang efisien dalam proses operasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem kasir berbasis digital yang mampu membantu proses pengelolaan transaksi secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Program Kasir OnlineShop “DOTsupply” dirancang sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan data penjualan, stok barang, serta laporan transaksi secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, meminimalisir kesalahan, serta mendukung perkembangan bisnis online agar lebih profesional dan terorganisir.

  - Tujuan Project

- Membangun sistem kasir digital yang dapat digunakan untuk mengelola transaksi penjualan secara cepat dan akurat.

- Mempermudah pengelolaan data produk, seperti stok barang, harga, dan kategori secara terstruktur.

- Mengotomatisasi pencatatan transaksi, sehingga mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual.

- Menyediakan laporan penjualan secara real-time, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam mengambil keputusan.

- Meningkatkan efisiensi operasional bisnis online, khususnya dalam proses transaksi dan pengelolaan data.

- Memberikan pengalaman pengguna (user-friendly) agar mudah digunakan oleh admin maupun pemilik usaha.

  - Tujuan Project Management Plan

Dokumen Project Management Plan ini dibuat untuk merencanakan pelaksanaan project secara terstruktur, menentukan ruang lingkup project, mengatur jadwal kerja, membagi tugas tim, mengidentifikasi risiko, serta memastikan project selesai tepat waktu dan sesuai tujuan.

- DESKRIPSI PROJECT

  - Nama Project

Program Kasir OnlineShop (DOTsupply)

  - Deskripsi Singkat

Program Kasir OnlineShop (DOTsupply) merupakan sebuah sistem berbasis digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan transaksi penjualan pada bisnis online shop secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi, mengelola data produk dan stok barang, serta menghasilkan laporan penjualan secara otomatis dan real-time.

DOTsupply dikembangkan dengan tujuan mempermudah proses operasional bisnis, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan data. Dengan tampilan yang user-friendly, program ini dapat digunakan dengan mudah oleh admin maupun pemilik usaha, sehingga mendukung pengembangan bisnis online yang lebih terorganisir dan profesional.

Ketika sistem mendeteksi ancaman, maka sistem akan:

    - mengaktifkan alarm atau buzzer,

    - mengirim notifikasi ke smartphone pengguna,

    - menampilkan status rumah secara real-time.

- RUANG LINGKUP PROJECT

  - Ruang Lingkup yang Dikerjakan

- Analisis kebutuhan sistem

- Perancangan sistem Smart Home Security

- Perancangan arsitektur IoT

- Pembuatan prototype perangkat keras

- Pembuatan software monitoring dan kontrol

- Integrasi sensor dengan ESP32

- Pengujian sistem

- Dokumentasi project

  - Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

- Integrasi langsung dengan kepolisian atau satpam

- Teknologi pengenalan wajah (face recognition)

- Sistem CCTV berbasis AI tingkat lanjut

- Sistem pembayaran atau langganan keamanan

- Pengembangan aplikasi mobile native penuh (jika hanya web dashboard digunakan)

- TUJUAN DAN SASARAN PROJECT

  - Tujuan Utama

Menghasilkan sistem keamanan rumah berbasis IoT yang dapat memantau rumah, mendeteksi ancaman, dan memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna.

  - Sasaran Project

    - sistem dapat mendeteksi gerakan,

    - sistem dapat mendeteksi pintu/jendela terbuka,

    - sistem dapat mengirim notifikasi ke pengguna,

    - sistem dapat diakses melalui smartphone atau web,

    - sistem dapat dioperasikan dengan mudah.

- STAKEHOLDER PROJECT

  - Daftar Stakeholder

- Pemilik Rumah / User

Sebagai pengguna utama sistem untuk memantau dan mengontrol keamanan rumah.

- Tim Pengembang

Bertanggung jawab dalam analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem.

- Teknisi / Installer

Bertugas memasang perangkat sensor dan memastikan hardware berfungsi dengan baik.

- Dosen / Pembimbing

Berperan sebagai pihak yang memberikan arahan, evaluasi, dan penilaian terhadap project.

- DELIVERABLE PROJECT

- Dokumen analisis kebutuhan

- Dokumen Software Requirement Specification (SRS)

- Diagram sistem (Use Case, Activity, Arsitektur IoT)

- Prototype Smart Home Security

- Program mikrokontroler ESP32

- Dashboard monitoring / aplikasi kontrol

- Hasil pengujian sistem

- Laporan akhir project

- Presentasi project

- STRUKTUR TIM PROJECT

  - Project Manager

Mengatur jalannya project, membuat jadwal, mengawasi progres, dan memastikan project selesai tepat waktu.

  - System Analyst

Menganalisis kebutuhan sistem, menyusun spesifikasi kebutuhan, dan menentukan fitur yang akan dibuat.

  - Hardware Engineer

Memilih dan merakit komponen perangkat keras, menghubungkan sensor ke ESP32, dan memastikan perangkat bekerja dengan baik.

  - Software Developer

Membuat program ESP32, membuat dashboard monitoring, dan mengintegrasikan data sensor ke sistem.

  - Tester / Quality Assurance

Menguji sistem, mencatat error atau bug, dan memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

Catatan: Jika project dikerjakan sendiri, maka semua peran tersebut dapat dirangkap oleh satu orang.

- WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

  - Tahapan Project

- Inisiasi Project

- Menentukan judul project

- Menentukan tujuan project

- Menentukan ruang lingkup project

- Analisis Kebutuhan

- Identifikasi stakeholder

- Menentukan kebutuhan fungsional

- Menentukan kebutuhan non-fungsional

- Menyusun dokumen SRS

- Perancangan Sistem

- Mendesain arsitektur IoT

- Membuat diagram sistem

- Mendesain alur kerja sistem

- Pengadaan dan Perakitan Hardware

- Menyiapkan ESP32

- Menyiapkan sensor PIR

- Menyiapkan sensor pintu/jendela

- Menyiapkan buzzer/alarm

- Merakit perangkat

- Pengembangan Software

- Membuat program ESP32

- Menghubungkan sistem ke internet

- Membuat dashboard monitoring

- Membuat fitur notifikasi

- Integrasi Sistem

- Menghubungkan hardware dengan software

- Menguji pengiriman data sensor

- Menguji kontrol alarm dan notifikasi

- Pengujian

- Pengujian sensor

- Pengujian alarm

- Pengujian notifikasi

- Pengujian dashboard

- Dokumentasi dan Presentasi

- Menyusun laporan project

- Menyiapkan presentasi

- Menyelesaikan revisi

- JADWAL PROJECT

Timeline project dilaksanakan selama 8 minggu, mulai dari inisiasi, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengadaan alat, pengembangan software, integrasi, pengujian, hingga dokumentasi dan presentasi.

- ESTIMASI SUMBER DAYA

  - Sumber Daya Manusia

    - 1 Project Manager

    - 1 System Analyst

    - 1 Hardware Engineer

    - 1 Software Developer

    - 1 Tester

  - Sumber Daya Perangkat Keras

    - ESP32

    - Sensor PIR

    - Sensor magnetic door

    - Buzzer

    - LED indikator

    - Kabel jumper

    - Breadboard

    - Power supply

    - Router Wi-Fi

    - Smartphone

  - Sumber Daya Perangkat Lunak

    - Arduino IDE

    - Platform IoT (Blynk / Firebase / MQTT)

    - Browser

    - Database

    - Tools diagram (Draw.io / Astah / Visio)

- ESTIMASI BIAYA PROJECT

- ESP32: Rp 90.000

- Sensor PIR: Rp 25.000

- Sensor pintu/jendela: Rp 20.000

- Buzzer: Rp 10.000

- LED indikator: Rp 5.000

- Breadboard & kabel jumper: Rp 30.000

- Power supply / adaptor: Rp 35.000

- Biaya internet / Wi-Fi: Rp 50.000

- Dokumentasi / print laporan: Rp 30.000

Total Estimasi Biaya: Rp 295.000

- MANAJEMEN RISIKO

- Sensor tidak bekerja dengan baik

Dampak: Sistem gagal mendeteksi ancaman

Mitigasi: Lakukan pengujian sensor sebelum integrasi

- Koneksi internet tidak stabil

Dampak: Data tidak terkirim ke dashboard

Mitigasi: Gunakan Wi-Fi yang stabil dan siapkan mode retry

- Kesalahan coding program

Dampak: Sistem error atau tidak berjalan

Mitigasi: Lakukan debugging dan pengujian bertahap

- Keterlambatan pengadaan alat Dampak: Project mundur dari jadwal Mitigasi: Siapkan daftar alat lebih awal

- Alarm tidak berbunyi saat ancaman Dampak: Fungsi keamanan terganggu Mitigasi: Uji alarm secara berkala

- Kehilangan data atau konfigurasi Dampak: Sistem perlu diatur ulang

Mitigasi: Lakukan backup program dan dokumentasi

- MANAJEMEN KUALITAS

Agar project berjalan dengan baik, kualitas sistem harus dijaga melalui beberapa langkah berikut:

- Melakukan analisis kebutuhan secara jelas

- Menggunakan komponen yang sesuai

- Melakukan pengujian setiap modul

- Melakukan integrasi sistem secara bertahap

- Memastikan fitur utama berjalan sesuai kebutuhan

Indikator kualitas sistem:

  - Sensor mampu mendeteksi gerakan dengan baik

  - Sensor pintu dapat mendeteksi bukaan

  - Alarm dapat aktif saat ancaman terjadi

  - Notifikasi terkirim ke pengguna

  - Dashboard dapat menampilkan status rumah secara real-time

- MANAJEMEN KOMUNIKASI

Bentuk komunikasi:

- Diskusi tim secara langsung

- Grup WhatsApp / Telegram

- Dokumentasi progres mingguan

- Konsultasi dengan dosen pembimbing

Frekuensi komunikasi:

  - Koordinasi tim: 1–2 kali per minggu

  - Review progres: setiap akhir minggu

  - Konsultasi dosen: sesuai kebutuhan atau jadwal bimbingan

- KRITERIA KEBERHASILAN PROJECT

Project dinyatakan berhasil apabila:

- Sistem dapat mendeteksi gerakan dengan benar

- Sistem dapat mendeteksi pembukaan pintu/jendela

- Alarm berbunyi saat ancaman terdeteksi

- Notifikasi berhasil dikirim ke smartphone

- Dashboard dapat menampilkan status rumah secara real-time

- Sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna

- Project selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan

- PENUTUP

Project Smart Home Security Berbasis IoT merupakan solusi modern untuk meningkatkan keamanan rumah dengan memanfaatkan teknologi IoT. Dengan adanya perencanaan project yang baik melalui dokumen Project Management Plan, proses pengerjaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terarah, dan efisien.

Dokumen ini menjadi panduan dalam mengelola project mulai dari tahap awal hingga akhir, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna.

KESIMPULAN

Project Management Plan sangat penting dalam pengembangan sistem karena membantu mengatur seluruh proses project, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, pengelolaan risiko, penjadwalan, hingga pengujian sistem.

Pada project Smart Home Security Berbasis IoT, PMP membantu memastikan bahwa sistem keamanan rumah yang dikembangkan dapat berjalan sesuai target, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna.