PROJECT CHARTER - Program Kasir OnlineShop (DOTsupply)

| Nama Proyek | DOTsupply |
| --- | --- |
| Latar Belakang | mengatur manajement keuangan usaha dan membangun citra umkm |
| Tujuan | Membantu penjualan dan membangun citra umkm yang bisa bersaimg di bermacam bagian |
| Ruang Lingkup (Include) | Modul Transaksi Manajemen Produk & Stok Manajemen PelangganBuzzer Manajemen Pegawai Pencetakan dan Struk Backup & Pemulihan Data Konfigurasi & Admin Keamanan & Audit |
| Ruang Lingkup (Exclude) | Pembayaran & Integrasi Laporan & Dashboard |
| Tim Proyek | Project Manager: Muhammad Irfai Programmer: Sayyid Tester: Albi Bani Rusaji Trainer & Marketing: Maulana Documenter: Darell |
| Deliverables | Dokumen kebutuhan fungsional dan teknis. Aplikasi POS (release v1.0) untuk lingkungan produksi. Manual pengguna & admin, SOP backup & rekonsiliasi. Dokumen pengujian (test cases, hasil UAT). Infrastruktur deployment (server/cloud setup) dan konfigurasi awal. Pelatihan dasar online dan sesi onboarding (opsional sesuai kontrak). |
| Timeline | Perencanaan (1 minggu) |
| Risiko & Mitigasi | - Kegagalan integrasi pembayaran menyebabkan gangguan transaksi. - Kesalahan sinkronisasi stok multi-outlet. - Kerentanan keamanan data pelanggan/transaksi. - Penolakan pengguna karena antarmuka tidak intuitif. |
| Estimasi Biaya |  |
| Stakeholder | - Sponsor proyek (pemilik usaha/manajemen). - Project Manager. - Tim Pengembang (frontend/backend/QA/DevOps). - Tim Operasional/Toko (kasir, manajer toko). - Tim Keuangan/Akuntan. - Penyedia layanan pembayaran/gateways. |
| Kesimpulan | Pengembangan sistem DOTsupply ini membantu umkm yang ingin mempunyai prooduk terkenal, selain itu mempunyai proses pembelian yang efektif dan efisien dan memcegah pembelian fiktif |